ТЕСТ-ПЛАН

Тестирование функциональности корпоративного портала АО "НИЦ СПб ЭТУ"

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Объект тестирования: Корпоративный портал АО "НИЦ СПб ЭТУ"

URL: http://portal.nic.etu (актуально на момент 26.11.2025)

Вид тестирования: Функциональное тестирование

Основание для тестирования: Mind Map функциональных блоков портала

Дата составления: 20.11.2025

Автор: Долгушев Никита Сергеевич

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ТЕСТИРОВАНИЯ

2.1. Цель:   Провести комплексное функциональное тестирование всех разделов портала в соответствии со структурой, определенной в Mind Map.

2.2. Задачи:

- Проверить работоспособность всех функциональных блоков портала

- Обеспечить полное покрытие тестированием всех разделов сайта

- Выявить и зарегистрировать дефекты функциональности

- Оценить удобство использования интерфейса

3. ОБЪЕМ ТЕСТИРОВАНИЯ

3.1. Включается в тестирование:

- Все глобальные элементы портала (шапка, меню, подвал)

- Система аутентификации и личный кабинет

- Все виджеты главной страницы

- Раздел бронирования переговорных комнат

- Основные контентные разделы портала

- Кроссбраузерная совместимость

3.2. Исключается из тестирования:

- Внешние интегрированные системы

- API и backend-сервисы

- Нагрузочное тестирование

- Тестирование безопасности

4. ПОДХОД К ТЕСТИРОВАНИЮ

4.1. Виды тестирования:

- Функциональное тестирование

- Smoke-тестирование

- Регрессионное тестирование

- Кроссбраузерное тестирование

- Usability-тестирование

4.2. Методы тестирования:

- Тестирование черного ящика

- Тестирование на основе сценариев

- Исследовательское тестирование

5. КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА

5.1. Критерии начала тестирования:

- Портала доступен для тестирования

- Завершена разработка всех функций

- Предоставлены тестовые данные

5.2. Критерии завершения тестирования:

- Выполнено 95% тест-кейсов

- Исправлены все дефекты уровня Critical и High

- Уровень успешных тестов ≥ 90%

6. РАЗБИЕНИЕ НА ЭТАПЫ ПО РАЗДЕЛАМ САЙТА

ЭТАП 1: ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И БАЗОВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Срок: 1 день   Цель: Проверка элементов, доступных на всех страницах портала

Разделы для тестирования:

- Шапка сайта (логотип, меню пользователя, поиск)

- Главное меню навигации (7 пунктов с выпадающими списками)

- Система поиска (поисковая строка, страница результатов)

- Подвал сайта (информация о системе)

Критерии завершения этапа:

- Все глобальные элементы протестированы

- Навигация между разделами работает корректно

- Поиск возвращает релевантные результаты

ЭТАП 2: СИСТЕМА АУТЕНТИФИКАЦИИ И ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Срок: 0.5 дня   Цель: Проверка входа, выхода и персональных настроек

Разделы для тестирования:

- Форма входа (поля авторизации, валидация)

- Личный кабинет (боковое меню, настройки)

- Управление профилем (Мои данные, задачи, уведомления)

Критерии завершения этапа:

- Успешный вход/выход из системы

- Доступ ко всем разделам личного кабинета

- Корректное отображение персональных данных

ЭТАП 3: ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА И ВИДЖЕТЫ

Срок: 1 день   Цель: Проверка всех виджетов главной страницы

Разделы для тестирования:

- Виджет "О ВАЖНОМ" (Кодекс, ДМС, кнопка "Есть вопрос!")

- Виджет "АКТУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ" (Новости, проекты, объявления)

- Виджет "КАДРОВАЯ СИТУАЦИЯ" (Отпуска, командировки, дни рождения)

- Виджет "СОВЕЩАНИЯ" (Статистика, переход к бронированию)

- Остальные виджеты (Календарь, форум, фото дня)

Критерии завершения этапа:

- Все виджеты отображаются корректно

- Актуальность информации в виджетах

- Работоспособность ссылок и кнопок

ЭТАП 4: БРОНИРОВАНИЕ ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ

Срок: 1.5 дня   Цель: Детальная проверка системы бронирования

Разделы для тестирования:

- Страница бронирования (/135) - базовая структура, загрузка

- Режимы просмотра (День, Неделя, Комнаты, Год)

- Навигация по датам (кнопки навигации, "Сегодня")

- Создание брони (форма, валидация, подтверждение)

- Управление бронями (редактирование, отмена)

Критерии завершения этапа:

- Все режимы просмотра работают

- Создание и отмена броней функционирует корректно

- Расписание отображается корректно

ЭТАП 5: ОСНОВНЫЕ КОНТЕНТНЫЕ РАЗДЕЛЫ

Срок: 1 день   Цель: Проверка информационных разделов портала

Разделы для тестирования:

- Раздел "О компании" (все 8 подразделов)

- Раздел "Что? Где? Когда?" (все 7 подразделов)

- Раздел "Нормативные документы" (категории документов)

- Раздел "Сотрудники" (поиск, фильтрация, контакты)

- Раздел "Ресурсы" (полная структура подразделов)

- Форум

- Фотогалерея (просмотр изображений)

Критерии завершения этапа:

- Все разделы загружаются без ошибок

- Контент отображается корректно

- Навигация внутри разделов работает

ЭТАП 6: ИНТЕГРАЦИОННОЕ И ФИНАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Срок: 1 день   Цель: Комплексная проверка и регрессия

Направления тестирования:

- Кроссбраузерное тестирование (все основные разделы)

- Регрессионное тестирование (исправленные дефекты)

- Usability-тестирование (ключевые пользовательские сценарии)

Критерии завершения этапа:

- Критические сценарии работают во всех браузерах

- Исправленные дефекты не регрессировали

- Основные пользовательские потоки удобны

7. РАСПИСАНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

| День | Этап | Основные разделы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Глобальные элементы |
| 1 | 2 | Аутентификация |
| 2 | 3 | Главная страница |
| 2-3 | 4 | Бронирование переговорных комнат |
| 4 | 5 | Контентные разделы |
| 5 | 6 | Финальное тестирование |

Общая продолжительность: 5 рабочих дней

8. ОКРУЖЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

Браузеры для тестирования:

- Yandex Browser (последняя версия)

- Mozilla Firefox (последняя версия)

- Microsoft Edge (последняя версия)

Тестовые данные:

- Учетные данные тестового пользователя

- Тестовые данные для бронирования переговорных  комнат

- Тестовые запросы для поиска

9. ОТЧЕТНОСТЬ

Ежедневные отчеты:

- Прогресс выполнения по этапам

- Статистика найденных дефектов

- Проблемы и риски

Финальный отчет:

- Сводная информация о результатах тестирования

- Статистика дефектов по разделам

- Рекомендации по качеству

- Заключение о готовности портала

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

- Mind Map функциональных блоков портала

- Тест-кейсы для раздела бронирования переговорных комнат